广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备及相关服务采购监理招标项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2018-53

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一八年九月

目  录

第一部分  招 标 公 告

第二部分  用 户 需 求 书

第三部分  投 标 须 知

第四部分  评 标 办 法 与 细 则

第五部分  投 标 文 件 格 式

第六部分  监 理 合 同

第一部分  招标公告

广东外语外贸大学（招标人）就广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备及相关服务采购项目监理进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标。

一、项目名称：广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备及相关服务采购监理招标项目

二、招标单位：  广东外语外贸大学

三、建设地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学校区

四、项目资金：招标控制价为人民币 30万元，项目资金预算约1028万元。

监理服务收费计算准则参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》第1.0.5条第（2）点公式，服务收费基价采用直线内插法（1.0.6条）根据拟委托的项目资金预算取值，工程复杂程度调整系数按1.0.9条第（2）点，根据项目特征情况按较复杂（Ⅱ级）1.0取值；专业调整系数根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的附表三施工监理服务收费专业调整系数表第6条建筑类取1.0取值；高程系数按1.0.9条（3）点按1.0取值。

注：招标控制价及项目资金预算仅作为投标人报价的参考数据，不是最终的建安费用，具体以建安合同的中标价为准。

五、项目内容及采购服务范围：

（一）报价方式：按浮动幅度值报价的方式报价。

（二）项目概况：本服务采购项目为广东外语外贸大学北校区部分电房设备更新升级监理服务采购项目，主要在规定时间内将北校区教学区变压器2×630KVA更新升级为2×1600KVA，学生区变压器1×630KVA更新升级为1×1600KVA及其配套改造，其对应的高压柜和低压柜全部进行更新升级，并对电房进行改造等相关配套内容，使其符合供电部门的最新要求，并通过供电局部门的验收和送电。

（三）监理服务范围：包括但不限于以下内容：本项目招标图中由用户实施部分的项目实施准备阶段（包括设备监制）、项目实施阶段、项目收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、项目移交及实物移交、项目结算等）及项目质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

（四）监理服务期：

1、采购准备阶段监理服务期：从本项目施工合同确定之日至设备到场期间，包括组织对项目图纸的审查。

2、采购阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至采购项目全部完工并办理竣工验收，项目档案等完成备案为止，包括主要设备的监制。

3、项目结算期：完成项目结算审核的全过程；

4、保修阶段监理服务期：从项目竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

5、★为保证工程监管质量，如投标人报的浮动率超出0到-20%范围的报价，有可能影响监管质量或不能诚信履约的，必须提供报价合理性的充分说明或成本分析清单等说明材料，由评标委员会对此报价的偏差书面说明或证明文件的合理性和履约能力予以审查。理由不充分或不具备履约能力的，将作无效响应，废标处理。

六、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

（二）投标人应取得住建部颁发的工程监理综合资质或电力工程监理乙级或以上资质。

（三）项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书（证书应在有效期内），且其注册证书专业为电力项目，注册执业单位为本公司。

（四）投标人没有处于被责令停业的状态。

（五）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（六）投标人应已报名并获取本项目招标文件。

（七）本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件时间：2018年9月10日～2018年9月14日，9时～17时（工作日）。

（二）获取招标文件地点：  广东外语外贸大学北校区后勤楼420室

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提交的资料：法人营业执照副本，企业资质证书复印件（加盖单位公章）各一份；法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。

（四）招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。

八、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2018年9月26日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广东外语外贸大学北校区后勤楼422室

九、招标机构的名称、地址和联系方式

招 标 人：广东外语外贸大学

地    址：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学

联系电话：020-36207135

联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学

二〇一八年九月四日

第二部分  用户需求书

广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备及相关服务采购监理项目已经具备招标条件，现决定对该项目的监理进行公开招标，选定监理人。

一、本次招标工程项目的概况如下：

（一）项目名称：广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备及相关服务采购监理招标项目

（二）招标单位：  广东外语外贸大学

（三）建设地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学校区

（四）项目资金：招标控制价为人民币 30万元，项目资金预算约1028万元。

监理服务收费计算准则参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》第1.0.5条第（2）点公式，服务收费基价采用直线内插法（1.0.6条）根据拟委托的项目资金预算取值，工程复杂程度调整系数按1.0.9条第（2）点，根据项目特征情况按较复杂（Ⅱ级）1.0取值；专业调整系数根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的附表三施工监理服务收费专业调整系数表第6条建筑类取1.0取值；高程系数按1.0.9条（3）点按1.0取值。

注：招标控制价及项目资金预算仅作为投标人报价的参考数据，不是最终的建安费用，具体以建安合同的中标价为准。

（五）项目内容及采购服务范围：

1、报价方式：按浮动幅度值报价的方式报价。

2、项目概况：本服务采购项目为广东外语外贸大学北校区部分电房设备更新升级监理服务采购项目，主要在规定时间内将北校区教学区变压器2×630KVA更新升级为2×1600KVA，学生区变压器1×630KVA更新升级为1×1600KVA及其配套改造，其对应的高压柜和低压柜全部进行更新升级，并对电房进行改造等相关配套内容，使其符合供电部门的最新要求，并通过供电局部门的验收和送电。

3、监理范围：包括但不限于以下内容：本项目招标图中由用户实施部分的项目实施准备阶段（包括设备监制）、项目实施阶段、项目收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、项目移交及实物移交、项目结算等）及项目质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

4、监理服务期：

（1）、采购准备阶段监理服务期：从本项目施工合同确定之日至设备到场期间，包括组织对项目图纸的审查。

（2）、采购阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至采购项目全部完工并办理竣工验收，项目档案等完成备案为止，包括主要设备的监制。

（3）、项目结算期：完成项目结算审核的全过程；

（4）、保修阶段监理服务期：从项目竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

5、监理服务内容及派驻人员要求：

（1）监理服务内容：

1.1协助建设单位组织对采购项目图纸的审查、会审。

1.2熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料（包括：设计说明、相关措施、技术要求、设计修改通知等）是否符合规范，以及是否符合采购项目条件。

1.3协助建设单位核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议。

1.4协助建设单位落实必须提供的项目的实施条件，检查实施方开工准备工作。

1.5协助建设单位审核采购项目组织设计、项目技术措施计划、作业指导书、工艺作业流程、临建项目设计以及用的主要材料的质量、用量等。

1.6督促相关单位建立健全各项项目管理制度，并监督其实施。

1.7项目进度管理：协助招标人编制项目控制性进度计划，提出项目控制性进度目标，并以此为基础审查批准相关进度计划，检查其实施情况；当实施进度发生较大偏差时，及时向建设单位提出调整控制性进度计划的建议意见并获批准后调整。

1.8项目质量控制：审查项目实施单位的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据项目建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对采购项目实施前准备工作进行检查，对该项目工序与资源投入进行检查、签证和项目实施质量评价；重要程序要督促实施单位制定预控措施并监督实施，对实施过程中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓实施”通知，并制定处理措施。

1.9协助建设单位组织质量事故调查、分类，评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本采购项目的质量要求达到国家规定标准，根据合同所规定的监理项目，监理人应作好实施过程中重点工序的旁站监理工作，以保证采购项目质量始终处于受控状态。

1.10项目造价管理：协助、配合建设单位进行造价管理，完成监理项目(实施过程中的变更初审及项目)结算初审。

1.11项目安全监督：审查项目的安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出处理意见。

1.12协助建设单位做好现场管理，监督检查安全文明措施，书面提出存在问题及整改意见。

1.13组织召开项目调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发项目协调会会议纪要。

1.14完成进行实施各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的项目建设监理报告。

1.15信息管理（包项目管理微信群建立及管理）：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制项目总结报告。

1.16参与审查项目竣工文件材料以及其他相关工作。

1.17监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给建设单位。

1.18定期上报信息文件材料（包项目微信群建立管理），根据监理项目、范围及内容，随项目实施进展向建设单位报送监理周报和月报，主要内容包括：项目形象进度；项目质量和安全情况；进场机具设备及劳动力状况；设备供货和图纸交付情况； 监理合同变更和项目变更情况；监理服务情况；项目建设大事记。

1.19监理人应将有关项目的数据文件材料提供给其他共享。

1.20编辑根据监理服务进展情况的定期报告。

1.21提出关于项目优化设计、变更和项目进展的建议； 资金、资源投入及合理配备的建议。

1.22编辑和整理项目实施阶段验收、竣工验收监理服务报告。

1.23编辑和整理监理服务过程文件材料。

1.24整理采购项目措施计划批复文件材料。

1.25整理采购项目进度调整批复文件材料。

1.26编辑和整理监理服务协调会议纪要文件材料。

1.27编辑和整理其他监理服务往来文件材料。

1.28编辑和整理质量事故处理文件材料。

（2）监理服务文件材料除上述条款外，还应包括以下内容：

2.1《采购项目组织设计报审表》

2.2《采购项目开工报审表》

2.3《采购项目实施进度计划（调整计划）报审表》

2.4《成品、半成品供应单位资质报审表》

2.5《安装材料报审表》

2.6《复工申请表》

2.7《采购项目变更费用申请表》

2.8《延长工期报审表》

2.9《整改复查报审表》

2.10《技术核定报审表》

2.11《采购项目质量问题（事故报告单）》

2.12《采购项目质量事故处理方案报审表》

2.13《采购项目报验单》

2.14《采购项目备忘录》

2.15《采购项目停工通知单》

2.16《监理备忘录》

2.17《监理通知单》

2.18《会议记录》

2.19《实测项目检查记录表》

2.20《外观项目评分表》

2.21《质量保证资料检查记录表》

2.22《监理日记》

2.23《监理周报》（主要发布在项目管理微信群）

2.24《采购项目初验报告》

2.25《采购项目质量评估报告》。

（3）监理人应设专人收集管理监理文件材料，按发包人提供的项目档案编制规定对文件材料进行组卷，并在规定时间内向招标人移交。

（4）质量目标：合格。

（5）工期：工期以施工招标文件的工期要求为准。

（6）其他要求

★为保证项目监管质量，如投标人报的浮动率超出0到-20%范围的报价，有可能影响监管质量或不能诚信履约的，必须提供报价合理性的充分说明或成本分析清单等说明材料，由评标委员会对此报价的偏差书面说明或证明文件的合理性和履约能力予以审查。理由不充分或不具备履约能力的，将作无效响应，废标处理。

（7）监理人报酬的支付及结算办法

1.监理人报酬的支付方式，委托人同意按以下计算方法、支付监理人的报酬（监理费）：

1.1暂定监理费以委托人委托的工程项目中标施工合同价为计费基础，按《建设项目监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）监理服务收费基准价下浮    %计费计取。

1.2监理合同签订并驻场监理人员进场后，委托人应向监理人支付监理服务费，按监理合同总价的30%作为预付款（按中标施工合同价计算监理费）；

1.3项目工程量完成100%，并通过竣工验收合格后7天内，委托人支付至监理合同总价的85%给监理人（按中标施工合同价计算监理费，应扣除30%预付款）。

1.4项目结算资料和监理资料整体移交给委托人，结算资料经委托人审计（或委托人委托的第三方审计）并出具审计报告后7天内，委托人支付至监理合同总价的97%给监理人。（按中标施工合同价计算监理费，应扣除30%预付款）

1.5保修期满后7天内，办理支付余下的3%（按中标施工合同价计算监理费）。

2.监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括派驻人员的保险等政府要求或明文规定的相关费用，以及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其后勤保障等）。

## 第三部分  投标须知

## 投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备及相关服务采购项目监理 |
| 2 | 建设地点 | 广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学校区 |
| 3 | 建设规模 | 对校内的三台变压器及其对应的高压柜和低压柜全部进行更新升级，并对电房进行相关改造等相关配套内容。 |
| 4 | 项目概算投资 | 招标控制价：30万元，项目资金预算约1028万元。计算依据详见招标公告及投标报价计算公式参考等相关内容。 |
| 5 | 监理目标 | （1）质量控制目标：项目质量达到一次验收合格标准。 （2）进度控制目标：按委托人对项目工期的要求进行进度目标控制。 （3）投资控制目标：投资控制在项目概算内。 （4）安全生产文明实施项目控制目标：确保项目无人员死亡事故；确保项目实施期内有关建设人员不违反委托人安全监管规定。 （5）职业健康安全管理目标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。 |
| 6 | 招标范围及内容 | 详见公告 |
| 7 | 监理服务期 | （1）采购准备阶段监理服务期：从本项目施工合同确定之日至设备到场期间，包括组织对项目图纸的审查。 （2）采购阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至项目全部完工并办理竣工验收、档案归档等完成备案为止，包括主要设备的监制。 （3）项目结算期：完成项目结算审核的全过程； （4）保修阶段监理服务期：从项目竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 投标人资质要求 | 详见招标公告 |
| 10 | 监理人员的 专业配套要求 （据实配备） | 1.总监理工程师1名：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为电力项目，注册执业单位为投标单位。 2.专业监理人员最低配套要求：电力或电气专业监理工程师2名（必须具备相应专业监理工程师及以上职称），人数共2名。 3. 该项目高峰期人员配置还应该不低于广东省建设厅颁布的《关于征求对〈项目实施阶段现场监理人数配置参照表〉（征求意见稿）修改意见的通知》（粤建办管函〔2009〕273号）中规定的人数。 4. 对现场变更、签证造价审核及结算价格的审核造价人员由投标方自行配备。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 监理报价方式 | 按照招标文件依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及范围，结合招标文件投标报价相应条款，各投标人在0%至-20%范围内自行报价。（小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）（本次报价只报浮动幅度值） |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 5000元（支票） |
| 15 | 踏勘现场 | 在本项目开标时间前，投标人自行现场勘察。 联系人：曾老师 联系电话：020-36641061 |
| 16 | 投标资料份数 | 投标文件一份正本， 贰 份副本（另需提供与投标文件正本相同的未经压缩及的电子文件一套）。 |
| 17 | 开标 | 开标时间：2018 年9月26日9：30（北京时间） 开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤楼422室 请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并须带本人身份证（原件）以供招标人审查，否则作弃权处理。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分评标法 |
| 19 | 其他 | 投标文件语言：汉语。 |

（一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

1.1“招标人”（即委托人）指广东外语外贸大学。

1.2“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

1.3“监理人”指被招标人接受并与其签订委托监理合同的当事人。

1.4“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及澄清补充文件。

1.5“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

1.6“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

2、招标说明

本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，采取公开招标的办法，以便能选择有经验、有实力、社会信誉好的监理单位承担监理服务，确保本项目能按期、优质、经济地完成。详见投标须知前附表。

3．资金来源

3.1 本招标项目资金来源见投标须知前附表第8项。

4．合格的投标人

详见招标公告。

5．踏勘现场

5.1 投标人应按投标须知前附表第15项所述时间和要求，对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，并对其提供的资料的正确性负责，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担购买招标文件等相关资料及其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

6.2 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的其他一切费用，招标人对上述费用均不负任何责任。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1  本招标文件包括下列文件，以及所有按投标须知第 9条发出的补充通知：

第1章 招标公告

第2章 用户需求书

第3章 投标须知：

第4章 评标办法与细则

第5章 投标格式

第6章 监理合同

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将有权予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

8．招标答疑

8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式提交或传真给招标人或招标代理人。

9.招标文件的澄清与修改

9.1 招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用　汉语　。

10.2 除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成（另按本须知第17.8条款的要求和格式提供一套与下列内容相同的CD-R电子文件）

11.1 《广州市项目监理投标书》；

11.2 投标文件目录；

11.3 企业法人营业执照及资质证书复印件；

11.4 企业法定代表人身份证明书及法人授权委托证明书；

11.5投标人情况介绍（含企业简介、公司架构等）；

11.6拟委派驻场监理机构人员一览表；

11.7拟委派总监理工程师简历表；

11.8拟委派监理人员证书复印件；

11.9拟投入本项目的拟投入本项目的设备仪器一览表；

11.10类似监理项目业绩和获奖监理项目业绩一览表；

11.11《监理实施方案》包括针对本项目技术难点的监理方法等。《监理实施方案》编写要求：《监理实施方案》是评标委员会评标的重要依据之一，应体现投标人对所投项目的理解，总体方案及具体操作应行之有效，能够充分体现投标人在项目质量控制、进度控制、计量支付、合同管理（变更、索赔、延期、调价、处理合同纠纷等）、信息管理以及监理工作程序和工作制度等方面的独到见解和监理特色，其具体内容及格式如下（但不仅限于下述内容）：

（1）监理依据、监理原则和监理工作制度

投标人应根据现行的监理行业准则、管理制度及本项目的具体情况，制定出适应本项目特点的监理工作制度，使参加本项目的所有监理人员的行为有所规范，机构运转正常，提高工作效率并奖优罚劣。

（2）对本项目监理重点、难点的分析与处理措施

简要叙述本项目的工作内容，并对项目的难点、重点、关键工序及技术要求予以论述。针对本项目的难点、重点进行分析，并提出相应的监理手段和措施

以及有价值的建议和意见及其处理措施；

（3）投资、进度、质量控制监理方案

详细论述拟在本项目监理过程中对进行控制（投资、进度、质量）、管理（合同、信息、协调、安全文明实施等）所采取的有效可行的手段、方法和措施；

（4）主要监理工作流程图。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标格式文件的格式（以下表格可以按同样格式扩展）。

13．投标报价

13.1 本项目的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。

13.2 投标人的投标报价，应是完成本须知相应条款和合同条款所列招标项目监理范围及工期的全部内容为计算投标报价基础。

13.3投标报价方式：按照招标文件依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及计价范围结合招标文件，各投标人在0%至-20%范围内自行报价。（本次报价只报浮动幅度值）。（小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）

13.4投标报价计算公式：

本项目监理服务收费，按发改价格【2007】670号文件相关规定和本次投标报价的浮动幅度值计取。

（1）项目监理服务收费=项目监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值）。

（2）本项目监理服务收费基准价=项目监理服务收费基价（即项目中标施工合同总价的对应收费基价）×专业调整系数（1.0）×项目复杂程度调整系数（1.0）×高程调整系数（1.0）

（1）确定本项目监理服务收费计费额：按投标须知及前附表第4项计。

（2）计算该项目监理服务收费：按照招标文件依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及计价标准在0%至-20%范围内自行报价。本次报价仅供评标参考，申请进度款时按工程中标价再次计算施工监理服务收费。

（3）其它的相关服务费用、项目工期延长、保修阶段监理费等，已包括在12条相关条款和专用条件相关条款中，不再另计费用。

（4）专业调整系数按1.0计取，工程复杂程度调整系数按较复杂（Ⅱ级）1.0计取；，高程系数按海拔高程2001m 以下为1计取。

备注：报浮动幅度值时请各投标人按13.4投标报价计算公式参考时综合考虑人工工资、税费、社保及政府部门要求或明文规定的相关费用等一切不可预见费用。

14．投标货币

14.1 本项目投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

16．投标保证金5000元（支票）。

17．投标资料的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表第16项规定的份数提交投标资料。

17.2 投标资料的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，副本可以是正本的复印件，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3 投标资料封面、监理服务承诺书及附表必须有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖投标单位公章。由委托代理人签字（或盖章）的投标文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件中递交的法定代表人证明书、授权委托证明书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则证明书无效。

17.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应盖校对章或法定代表人签字（或盖私章）或委托代理人签字（或盖私章），并加盖单位公章。

17.5投标资料的规格：统一A4印刷本。封面标明招标项目名称、编号、投标人、投标时间，右上角打上正本（或副本）。使用书式装订，装订时书订不外露；不能使用塑料面或塑料胶条装订。

17.6投标方案图纸的整理：统一A3印刷，图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不要超过4CM，超过则分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始打印页号。

17.7招标人特别要求在投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交用“Microsoft Word ”制作的监理实施方案电子文件（光盘）。电子文件不能采用压缩处理，所有递交的光盘均必须注明投标人名称、项目名称、文件名称。若电子文件与投标文本文件不相符时，以投标文本文件的“正本”为准。

（四）投标文件的提交

18．投标文件的包封、密封和标记

18.1 投标文件的包封要求：正本（1本）、副本（2本）及与投标文件内容相同的电子光盘（内有投标文件资料、先独自封好）一起包封；

18.2投标文件的密封要求：投标人应确保密闭封装、并加盖骑缝公章。

18.3投标文件的标记要求：包封上应具有以下标记：

18.3.1招标人的名称和地址；

18.3.2                    项目（填入项目名称）

18.3.3                    前不得开封（填入前附表第19项所述日期及时间）

18.4在包封上应写明投标人的名称与地址，以便投标被宣布迟到时，能原封退回。

18.5如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

19．投标文件的提交

19.1 投标人应按招标公告所规定的地点，于截止时间前提交投标文件，并办理好送达签认手续。

19.2投标文件提交人在提交投标文件时应出示法定代表人证明书（原件）、法定代表人授权委托证明书（原件）及本人身份证（原件）提交投标文件。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应按招标公告所述的地点、日期和时间将投标文件提交给招标人。

20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

21．迟交的投标文件

21.1 招标人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22．投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4根据本须知第16条的规定，在投标截止期与招标人在招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时期内，投标人不能撤回投标文件。

23．资格预审申请书材料的更新

23.1 投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须对其更新，以证明其仍能满足资格预审评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

（五）开标

24．开标

24.1 招标人按投标须知前附表第17项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。请各投标人的法定代表人或其有效授权委托代理人届时务必带本人身份证出席开标会，否则作弃权处理。

24.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

24.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

24.4开标程序：

1）开标由招标人主持；

2）宣读投标人名称，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，投标人代表出示本人身份证原件（身份证件应与投标文件中的法定代表人或其委托人一致，无身份证原件的作弃权处理）；

3） 经确认无误后，由有关工作人员公布下列内容：a.法定代表人证明及授权委托；b.项目监理服务费报价；c.监理服务期；d.监理质量目标；e.项目总监等主要内容。

24.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字，以确认对所宣读的内容没有任何异议。

24.6  若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的；

3、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件的；

24.7招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审的。

（六） 评标

25．评标过程的保密

25.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26．投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27．投标文件的评审、比较和否决

27.1 评标委员会将按照本须知第26条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

27.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

27.3 评标委员会依据投标须知前附表第21项规定的评标标准和方法，详见本招标文件《评标办法》，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐综合得分由高至低排序的前一～二名为第一、第二中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人中依法确定中标人。

28．评标委员会依据有关法律、法规和招标文件的规定对投标文件进行评审，经评定的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。

（七）合同的授予

29．合同授予标准

29.1 本招标(项目)项目的监理合同将授予按本须知第27.3款所确定的中标人。

30．招标人保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力。

30.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

30.2招标人保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力。尽管有本须知第27.3款的规定，但是招标人在授予合同前任何时候有权接受或拒绝任何投标书，宣布招标程序无效并拒绝所有投标书，而且对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

31．中标通知书

31.1评标结果得出后，中标结果在广东外语外贸大学网站公示三个工作日后，由招标中心发出中标通知书。

32．合同协议书的签订

32.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定合同和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2中标人放弃中标资格的，无正当理由不按投标须知第32.1款的规定不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格。

32.3中标人在投标过程使用的投标人名称、银行名称和账号至完成竣工结算未经招标人同意不得变更，否则，招标人有权停止项目款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

33．履约保证金（本项目不设履约保证金）。

34．合同生效

34.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章，合同正式生效。

#### 35、根据《建设项目质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二规定，建设项目质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本招标范围。招标文件中与本条不一致的，以此条为准。

36、违约责任

投标人中标后一经发现有以下所列行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1．提供虚假材料；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3．与其他投标单位恶意串通；

4．中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5．中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

第四部分  评标办法与细则

（一）综合评估法

1．评标委员会及其职责

1.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

2．开标、评标程序

2.1开标程序：

2.1.1开标由招标人主持；

2.1.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

2.1.3投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定标地点。投标人代表凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

2.1.4若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件；

2.1.5开标，由招标人宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

2.1.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字；

2.2若出现《否决性条款汇总》（附件一）中第一点所述情况，招标人将拒绝接收其投标文件；

2.3招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

2.4评标程序：

2.4.1投标文件符合性审查；

2.4.2投标文件综合评审；

2.4.3计算投标人总得分

3.4.4完成评标报告，向招标人推荐中标候选人。

4. 投标文件的有效性（详见《否决性条款汇总》（附件一）第二点《符合性审查表》）

投标文件实质上响应招标文件要求的标准：投标文件中没有出现任一种属于招标文件所列出的废标或无效标情形。

5．评标细则

5.1由评委对各投标文件的符合性进行审查（详见《符合性审查表》），对通过符合性审查的投标文件再进行综合评审。符合性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。

5.2综合评审采用百分制评分法，主要对投标人的服务响应、商务响应、价格响应三个方面进行评议。

5.3评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 服务响应 | 商务响应 | 价格响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 40% | 20% |

5.4服务响应评审

服务评分项明细及各单项所占权重详见附件二：《服务评审表》；

5.5商务响应评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附件三：《商务评审表》；

5.6价格响应评分：

价格评分采用下浮率数值计算，通过初审且投标下浮率最高的投标报价为评标基准价，其价格评分为20分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格评分=（投标价÷评标基准价）×20

5.7监理报价的算术复核

投标文件符合性审查后综合评审前，评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件中的监理报价进行复核，出现以下情况时，应如下处理：

5.7.1当投标人监理服务收费基准价有误时，按招标文件中规定的监理服务收费基准价修正监理服务收费；

5.7.2当投标人监理服务收费基准价与浮动幅度值的乘积不一致时，按招标文件规定的基准价及投标人所报的浮动幅度值重新计算，修正监理服务收费；

5.7.3用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

5.8 综合评分要求

5.8.1评委应严格按照本评标办法对投标文件独立进行评议，做出个人评价。

5.8.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

5.9评标总得分及统计（满分为100分）

将各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

5.10评审过程中，评标委员会可在必要时安排投标人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它投标人处于不公平的地位。

5.11评标委员会依据有关法律、法规和招标文件的规定对投标文件进行评审，经评定的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。

6．推荐中标候选人

以上评审完成后，按投标人的总得分从高到低进行排序，如果总分相同的，以监理报价得分排名靠前的排前；总分与监理报价得分排名得分均相同的以监理实施方案得分排名靠前的排前；投标文件确定中标候选人的排序。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人。

7．审定中标人

招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终依法审定中标人。但在签订合同前的任何时候，评委、招标人以及其他人员发现投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

附件一：

否决性条款汇总

否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

一、若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的；

3、投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

4、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件的；

二、如投标人报的浮动率超出0到-20%范围的报价，有可能影响现场监管质量或不能诚信履约的，没有提供报价合理性的充分说明、证明和成本分析清单等说明材料，评标委员会对提供的材料进行审查评定不通过的。

二、有《符合性审查表》中所列情形之一的，作废标处理。

符合性审查表

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称与报名时不一致； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且修正无依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价未按招标文件规定报价的； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称： 广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备采购及相关服务采购项目监理

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、未出现上述情况的打“○”，出现的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

3、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附件二：服务评审表

# 服 务 评 审 表

项目名称：广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备采购及相关服务采购项目监理

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资控制措施 | 5 | 要求投资控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。优5分，良3分，一般1分，差0分。 |
| 2 | 进度控制措施 | 6 | 要求进度控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。优5分，良3分，一般1分，差0分。 |
| 3 | 质量控制措施 | 6 | 要求质量控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。优5分，良3分，一般1分，差0分。 |
| 4 | 合同管理 | 3 | 合同管理措施的完善性，优3，良2，一般1，差0分 |
| 5 | 信息管理 | 4 | 信息采集措施的完善性，信息管理制度是否健全。优4分，良3分，一般1分，差0分 |
| 6 | 组织协调 | 4 | 协调方法合理、针对性强、措施具体。优4，良3，一般1，差0分 |
| 7 | 监理工作程序 | 4 | 清晰的工作流程图、工作准则。优4分，良3分，一般1分，差0分 |
| 8 | 安全、文明施工管理 | 4 | 管理措施优得4分；良得3分；一般得1分；无措施不得分。 |
| 9 | 重点难点监控措施 | 4 | 要求针对性强、措施具体、可操作。优4分，良3分，一般1分。 |
| 10 | 合 计 | 40 |  |

附表三：商务评审表

商 务 评 审 表

项目名称：广东外语外贸大学北校区一期电扩容配电设备采购及相关服务采购项目监理

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业监理业绩 | 8 | 2014年1月1日至今完成过的类似项目监理项目每项得2分，最多得8分。 |
| 2 | 项目监理业绩获奖情况 | 4 | 2014年1月1日至今投标人承接过的类似项目获得国家级奖励的每项得4分，获得过省级奖励的每项得2分；获得市级奖项的每项得1分；不累计积分，最多得4分。 |
| 3 | 总监理工程师资历 | 3 | 具有高级工程师或以上职称的得3分，具有工程师职称的得2分，没有不得分。 |
| 4 | 监理人员配备情况 | 5 | 满足本项目监理人员基本配套要求的，在配备的人员中：①具有注册监理工程师且注册专业为电力工程的每人加1分，最多加2分；②具有2013年至今获得过国家级“优秀总监理工程师”或“优秀专业监理工程师”的加2分，省级“优秀总监理工程师”或“优秀监理工程师”的加1分，市级“优秀总监理工程师”或“优秀监理工程师”的加0.5分，同时具备时按最高级别加分；③具有注册安全工程师的加1分。 |
| 5 | 检测设备 | 3 | 拟投入的试验检测设备满足本项目监理任务需要的程度：优得3分；良得2分；中得1分；差不得分。 |
| 6 | 守合同重信用 | 3 | 连续10年（含10年）以上被评为“守合同重信用”的单位得3分；连续9年至6年被评为“守合同重信用”的单位得2分；连续5年至3年被评为“守合同重信用”的单位得1分；其它得0分。 |
| 7 | 企业荣誉 | 4 | 获得过国家级“先进项目监理企业”的得4分；获得过省级“先进项目监理企业”的得2分；获得过市级“先进项目监理企业”的得1分；其余不得分。 |
| 8 | 诚信示范企业情况 | 4 | 连续10年（含10年）以上被评为“省级及以上诚信示范企业”的单位得4分；连续9年至6年被评为“省级及以上诚信示范企业”的单位得2分，连续5年（含5年）以下被评为“省级及以上诚信示范企业”的单位得1分，没有不得分。 |
| 9 | 管理体系认证 | 3 | 同时获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证且证书在有效期内并年检合格的得3分，凡有一项未通过认证或未经年检的减一分。 |
| 10 | 银行信用等级 | 3 | 2014年1月1日以来投标人具有基本户开户银行出具的AAA级或以上的信用等级证书每个得1分；本项最多得3分。须提供基本户开户证明和信用等级证书复印件。 |
| 11 | 合 计 | 40 |  |

说明：1、类似项目是指招标公告所述资质方能承接的项目，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、采购项目监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明，业绩时间以竣工验收报告时间为准。

2、获奖业绩同一项目只计一次奖项，业绩获奖界定时间以获奖证书颁发日期为准。

3、国家级项目监理“先进企业”、“ 中国建设监理行业优秀总监理工程师”称号的颁发机构：中国建设监理协会。

5、评分如出现小数点，则保留小数点后两位 ，第三位四舍五入。

6、获奖业绩：获奖时间以获奖证书发证时间为准，同一项目获奖项按最高奖项计算一次，不重复计分。

第五部分  投标文件格式

## 广州市项目监理投标书

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 单 位 （盖章） |  | 法 人 营 业 执 照 证 号 |  |
| 广州市建设监理 单位注册证书号 | / | 资 质 等 级 及 证 书 号 |  |
| 投标项目总造价 （万 元） | 按招标文件要求 | 监 理 报 价 （浮动幅度值%） |  |
| 监理服务期 | 按招标文件要求 | 监 理 质 量 目 标 | 合格 |
| 驻 场 机 构 人 数（人） |  | 监理工程师 人 数（人） |  |
| 拟委派的项目 总监理工程师 | 姓 名 |  |
|  | 技术职称 |  |
|  | 注册证号 |  |
| 需要建设单位提 供的配合条件 |  |
| 投标单位法定代表人（签名或盖章） |  | 授权委托人 （签名或盖章） |  |

说明：浮动幅度值及监理报价若出现小数的，保留小数点后二位，第三位四舍五入。

投标日期：    年    月   日

## 格式二：法定代表人证明书及授权委托证明书

法定代表人证明书

（　 ）第　号

................................................................................................................

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。

格式三：

## 2014年1月1日至今完成主要类似项目监理项目一览表

| 序号 | 建设 单位 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设规模 | 开竣工 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供中标通知书、监理合同及竣工验收报告或建设单位确认的竣工验收证明。

格式四：

## 拟委派本项目驻场监理机构人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术 职称 | 拟担任的 监理职务 | 专业 | 监理工程师注册（或岗位）证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六部分  监理合同

（ＧＦ－2012－0202）

项目监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况

1. 项目名称：

2. 项目地点：

3. 项目规模：

4. 项目概算投资额或建筑安装项目费：             。

5.工程质量标准：工程质量达到合格工程。

6.工程安全文明控制目标要求：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明达到广东省文明工地标准。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标项目）或委托书（适用于非招标项目）；

3. 投标文件（适用于招标项目）或监理与相关服务建议书（适用于非招标项目）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：    ，注册号：          。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：          （¥             元）。

包括：

1. 监理酬金：         （¥             元）。

2. 相关服务酬金：      /        。

# 六、期限

# 1. 监理期限：

# 自委托人通知监理人进场之日始，至工程竣工验收之日止。自委托人通知监理人开始履行本合同约定义务之日起，至本合同工程保修期结束且办理竣工结算手续后双方书面确认履行本合同的责任和义务终止。

# （1）施工监理服务期：自签订监理合同之日起计至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；

# （2）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

# （3）本工程监理服务工期以施工招标文件的工期要求为准。

七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：  2018 年     月      日。

2. 订立地点：   广州市          。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：                       监理人：

（盖章）                           （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权             法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）        的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                     电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设项目。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在项目范围内与委托人签订勘察、设计、采购项目等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、项目建设标准、勘察设计文件及合同，在采购项目实施阶段对建设项目质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对项目建设相关方的关系进行协调，并履行建设项目安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻项目负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在采购项目实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标项目）或委托书（适用于非招标项目）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标项目）或监理与相关服务建议书（适用于非招标项目）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到项目设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉项目设计文件，并组织图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据项目需要主持或参加专题会议；

（4）审查项目承包人提交的项目实施组织方案，重点审查其中的质量安全技术措施、专项实施方案与项目建设强制性标准的符合性；

（5）检查项目承包人项目质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查项目承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查项目承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查项目承包人的试验室；

（9）审核项目分包人资质条件；

（10）查验采购项目承包人的测量放线成果；

（11）审查项目开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查项目承包人报送的项目材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于项目的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核项目承包人提交的项目款支付申请，签发或出具项目款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现项目质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发项目暂停令和复工令；

（16）审查项目承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽项目、分部分项项目；

（18）审查项目承包人提交的项目变更申请，协调处理项目实施进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查项目承包人提交的竣工验收申请，编写项目质量评估报告；

（20）参加项目竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查项目承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理项目监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与项目有关的标准；

（3）项目设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施项目有关的其他合同。

双方根据项目的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据项目进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、项目建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。项目竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供项目有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与项目有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调项目建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉项目情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生项目质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与项目相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成项目概算投资额或建筑安装项目费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因项目规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致项目实施全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据项目需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施项目有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施项目有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本项目的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 1） 协议书；2）中标通知书；3）投标文件；4）专用条件；5.）通用条件；6）附录。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括但不限于以下内容：本项目招标图中由用户实施部分的项目实施的准备阶段（包括设备监制）、项目实施阶段、项目收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、项目移交及实物移交、项目结算等）及项目质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：   /  。

本项目属于供配电设备采购及相关服务，实施方除了采购项目的实施之外还包括设备的提供，而且要与供电局沟通，保证项目完毕正常供电，所以，本项目的监理人工作，是监督供配电设备的工厂装配、现场安装，根据工期安排制定相应的设备安装配合计划，并根据项目实施进度，及时修订配合计划，协助实施方按期完成任务。必要时进行现场安装指导，协调处理安装过程中的各方的矛盾。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家项目建设的法律、法规、规章及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件；委托人与设计、承建单位签订的合同或协议；经批准的项目实施图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书；国家和地方现行的建筑项目质量评定标准、设计及相关验收规范；当地现场和预算定额、取费标准和有关建设管理办法；当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。

2.2.2 相关服务依据包括：委托人发出的指令    。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：                      。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：  采购项目实施全过程监理。

# 在涉及项目延期    /  天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   /  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：进场7天内提交监理规划；每月月末提交监理月报；由监理人组织的专题会议在会议召开之后3天内提交专题报告。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人  。

监理人应在本合同终止后  7  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                 。

3.6 答复

委托人同意在  3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷项目概算投资额（或建筑安装项目费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币  ，比例为： 100% ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金

（一）监理人报酬的支付方式，委托人同意按以下计算方法、支付监理人的报酬（监理费）：

（1）暂定监理费以委托人委托的中标施工合同价为计费基础，按《建设项目监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）监理服务收费基准价下浮    %计费计取（计算规则可参照招标文件13条的投标报价条款）。

（2）监理合同签订并驻场监理人员进场后，委托人应向监理人支付监理服务费，按监理合同总价的30%作为预付款（按中标施工合同价计算监理费）；

（3）项目工程量完成100%，并通过竣工验收合格后7天内，委托人支付至监理合同总价的85%给监理人（按中标施工合同价计算监理费，应扣除30%预付款）。

（4）项目结算资料和监理资料整体移交给委托人，结算资料经委托人审计（或委托人委托的第三方审计）并出具审计报告后7天内，委托人支付至监理合同总价的97%给监理人。（按中标施工合同价计算监理费，应扣除30%预付款）

（5）保修期满后7天内，办理支付余下的3%（按中标施工合同价计算监理费）。

（二）监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括派驻人员的保险等政府要求或明文规定的相关费用，以及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其后勤保障等）。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=项目投资额或建筑安装项目费增加额×正常工作酬金÷项目概算投资额（或建筑安装项目费）

6.2.6 因项目规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /   进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请  / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝项目投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   0   %。

# Text boxes

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　　　　（盖章）

年　月　　日

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年 　月　　日