广东外语外贸大学

2019年第一批大型修缮项目设计服务采购

招

标

文

件

项目编号：GWZB2019-07

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一九年三月

目  录

第一部分  投 标 邀 请 书

第二部分  用 户 需 求 书

第三部分  投 标 须 知

第四部分  评 标 办 法 与 细 则

第五部分  投 标 文 件 格 式

第六部分  合 同 格 式

第一部分  投标邀请书

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》，就2019年第一批大型修缮项目设计服务采购进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目名称：广东外语外贸大学2019年第一批大型修缮项目设计服务采购

二、项目编号：GWZB2019-07

三、项目预算：本项目设计费招标暂定价为38.8万元。(包组一：暂定价：人民币22.8万元;包组二：暂定价：16人民币万元。)

四、工程概况（工程地点、范围、内容、报价方式、工期、造价）

（一）工程地点: 广东外语外贸大学北校区校园内（包组一）;广东外语外贸大学南校区、北校区校园内（包组二）

（二）工程范围内容:本工程范围为2019年第一批大型修缮项目设计服务采购，包组一、包组二设计内容附件6平面图纸。

（三）计费标准和报价要求

1、报价要求:按取费费率报价方式报价。

2、设计费率通过市场调查参考当前市场行情，设计费的计费基数以中标的施工合同价为基数，按中标包组中的工程项目分别签订设计合同。设计费的取费费率最高限额为4%，超过限额的报价均按废标处理。投标人中标后，所投的取费费率即为设计合同的计费费率，即设计服务费用=施工中标合同价*中标取费费率。

3、投标人在签订合同后，除需完成合同范围内的设计任务外，还需配合现场完成必要的设计变更。以施工合同价为基数，增加变更造价预算范围10%内的变更，由投标人无偿配合招标人完成相关设计任务；如因业主原因造成重大变更且变更的造价预算超过施工合同价的10%，以超过10%部分的造价为基数，按原合同的取费费率，增加设计费，另签补充协议。

4、付费方式：按合同约定方式支付。

（四）设计造价及设计周期: 招标设计费用暂定价为38.8万元(包组一为22.8万元；包组二为16万元）。设计完成周期详见附表。

| 项目序号 | 项目名称 | 项目预算（万元） | 设计费暂定价（万元） | 设计完成周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一： |
| 1 | 北校区16栋学生宿舍整体修缮 | 400 | 16 | 自合同签订后30日历天 |
| 2 | 北校区原财院体育馆改造 | 170 | 6.8 | 自合同签订后20日历天 |
| 小计 | 22.8 |  |
| 包组二： |
| 1 | 北校区清雅园A级食堂改造 | 200 | 8 | 自合同签订后25日历天 |
| 2 | 南校区学一饭堂A级改造 | 200 | 8 | 自合同签订后25日历天 |
| 小计 | 16 |  |
| 设计费暂定价合计 | 38.8 |  |
| 注： 1.项目预算仅作为投标人报价及设计的参考数据，不是最终的建安费用，具体以中标后签订的施工合同价为准。 2.投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。按本项目包组号由小到大次序依次推荐每包组2名中标候选人，已获得本项目包组一第一中标候选人资格的，将不获得包组二的中标候选人推荐资格。 3.根据招标文件设计周期要求做好相关工作计划，签订合同后10工作日内完成单项设计初步方案；方案确定后及时完善施工图，施工图完成的最终时间在合同中约定，设计文件经审查发现问题后需在5个工作日内完成补充、修改。 4.包组二项目 需根据改造项目的需要，在确认中标单位后，由中标单位根据相关图纸和纪要进行深化施工图。 |

五、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或组织。

（二）投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程设计资质丙级（含丙级）及以上的设计资质。

（四）投标人没有处于被责令停业的状态。

（五）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（六）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（七）投标报名截止时间2019年2月前三年内投标人没有重大设计质量事故问题。

（八）已报名登记并获取本次招标文件。

（九）本次招标不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件时间：2019年 3月25日～2019年3月29日，9时～17时（工作日）

（二）获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提交的资料详见《投标申请人报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）招标文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年4月9日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：潘老师

广东外语外贸大学招标中心

二〇一九年三月

投标申请人报名资料一览表

工程名称：2019年第一批大型修缮项目设计服务采购

投标单位（盖章）

| 审核确认：招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 招标人接收资料 人员签名： |  | 投标申请人的 代表签名： |  |
| 序号 | 项目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 投标申请公函（同以下资料装订为一本） |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |  |
| 4 | 企业营业执照副本复印件 （加盖单位公章） |  | 复印件 |  |  |
| 5 | 设计资质证书副本复印件（加盖单位公章） |  | 复印件 |  |  |
| 6 | 没有违反招标公告第五条投标人资格要求第4、5、6、7点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

二〇一九年三月

第二部分  用户需求书

一、总则

（一）本项目招标时招标人提供相关平面图纸、前期方案等的资料。

（二）、投标人勘察现场，应充分调研好设计方案与实际建筑内部与外围景观的关系，提出建筑物及其配套设施的整体设计的构思和改进方案。

（三）、设计成果的深度必须符合设计规范规定的设计深度要求。

（四）、设计成果应符合招标文件、规划条件和有关规范的要求，符合政府管理规定。

（五）、所有设计成果的文字说明和文字标注均采用中文。

（六）、所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位。面积单位：均以平方米(M2)为单位。体积单位：均以立方米(M3)为单位。

（七）设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应当尽量统一。

二、设计成果文本文件要求：

（一）投标人应根据项目设计的规定，通过有效的计划、组织和协调，按时完成规定的设计任务，保证设计质量、严格控制工程投资，为招标方提供优良的设计服务。

（二）设计文件应满足施工要求，应使用国家标准、规范以及行业和工程所在地省级地方的标准规范。设计合理使用年限和最低保修期限应不少于法律、法规规定的期限。

（三）设计方在各阶段施工开始前，应按约定的分工，参与组织工程设计图纸技术咨询活动，答复有关技术问题。工程施工时，协助招标人解决各种与设计有关的问题，包括完善设计或局部变更设计，进行设计修改必须经过招标人书面同意，并负责通知监理工程师、施工单位。

（四）设计图纸及文件须经过相关管理部门的审核，并对所承担的设计任务的建设项目进行施工前的技术交底，协助施工方解决施工中的相关设计问题，负责设计变更，参与隐蔽工程验收和工程竣工验收。

设计要具有节能环保、科学、先进，应具有系统性、科学合理性和前瞻性。

（五）设计费的取费费率以中标的施工合同价为基数，根据招标文件的相关规定要求，按中标包组内的项目分别签订设计合同。投标人中标后，根据投标报的“取费费率”，即设计服务费用=施工中标合同价*中标取费费率 公式等要求作为付款和结算的依据：

| 阶段 | 支付时间 | 收费比例 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计 | 提交招标人确认的施工图后15个工作日内 | 根据招标的项目预算为基数，按投标取费费率支付暂定总价的40% |
| 竣工图完成后 | 工程竣工验收合格，配合完成设计变更手续，确认竣工图后7个工作日内 | 按中标施工合同价款为基数，一次性支付剩余的款项 |

三、中标人设计任务及内容：

（一）设计周期要求详见投标邀请书，提交的施工图经招标人审核汇总修改意见后提交完善后的施工图。

（二）设计文件成果必须符合国家现行有关规范要求。

（三）设计成果图形文件及预算要求：

1.总平面设计图：比例自定。

2.详细施工设计图：比例自定（由中标方提供）。

3.以上有未包括的设计内容，应根据设计各方职责确定。

4.全部施工图纸设计文件编排按城建档案馆要求提供蓝图一式十二份，电子光盘两份。

（四）设计成果计算机文件要求：

1.全部文件设计成果均应制做成计算机文件。

2.设计文本文件采用Microsoft word格式文件。

3.设计图形文件采用AutoCAD R14dwg及PDF格式文件。`

（五）提交以上计算机文件相关资料光盘2张。

（六） 设计文件成果深度及质量，应符合国家有关勘察设计文件、质量控制标准及招标人的要求。

四、投标文件的包装方法

（一）投标人的投标文件正本必须标注投标单位名称、设计人员名单，由投标单位法定代表人或委托代理人亲自签署，并由具有相应资格的注册执业人员加盖注册章，加盖法人单位公章，用不透明纸密封。。

（二）文本文件和图形文件应标注l套正本、2套副本。

## 第三部分  投标须知

一、招标项目

2019年第一批大型修缮项目设计服务采购招标

二、合格的投标人

（一）投标人具有独立法人资格，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或组织。

（二）投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程设计资质丙级（含丙级）及以上的设计资质。

（四）投标人没有处于被责令停业的状态。

（五）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（六）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（七）投标报名截止时间2019年2月前三年内投标人没有重大设计质量事故问题。

（八）已报名登记并获取本次招标文件。

（九）本次招标不接受联合体投标。

三、投标人须提供的服务要求

（一）中标人须按招标人提供的相关平面图纸及相关资料，结合施工现场及相关图纸进行详细施工图设计；

（二）中标人在设计过程中，遇到问题应及时向使用单位反映。

四、信用要求：

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

（一）提供虚假材料；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

（三）与其他投标单位恶意串通；

（四）中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

（五）中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

（六）中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

（七）中标后转包、分包项目。

五、投标

（一）投标文件的组成：投标文件一式三份，一份正本两份副本，企业资质证书：营业执照、企业信誉及有关证书复印件、经营业绩，投标报价。

（二）标书内容按第五部分，包括但不仅限于以下内容：企业简介、项目需求理解、项目方案、人员配置、服务承诺等。

（三）所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。至投标截止时间无密封的投标文件将被视为废标。

（四）所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

（五）在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人。投标截止时间后不得修改其投标。

（六）投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

（七）招标人对因不可抗力事件造成的投标文件损坏、丢失不承担任何责任。

（八）投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

1.未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

2.投标文件不完整的；

3.投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

4.投标文书未按要求密封加盖公章的；

5.投标人不符合“合格的投标人”要求的；

6.未提交投标保证金或提供空头支票的；

7.投标文件附有招标人不能接受的条件的。

六、投标保证金

（一）本次项目投标保证金为包组一：人民币4500（支票）元；包组二：人民币3000元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

（二）未交纳投标保证金者投标文件不予接收，投标截止时间后要求撤回投标文件或中标后拒绝签订合同者其投标保证金不予退回，中标单位的投标保证金在签订合同后退还，未中标者投标保证金在开标后五天内不计利息返还。

（三）投标人如有出现下列情况，投标保证金不予退回：

1.投标文件中提供伪造虚假材料的；

2.投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的。

3.中标人拒不签订合同的。

七、付款方式

| 阶段 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计 | 提交招标人确认的施工图后15个工作日内 | 根据招标的项目预算为基数，按投标取费费率支付暂定总价的40% |
| 竣工图完成后 | 工程竣工验收合格，配合完成设计变更手续，确认竣工图后7个工作日内 | 按中标施工合同价款为基数，一次性支付剩余的款项 |

八、违约责任

投标人中标后一经发现有以下所列行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

（一）提供虚假材料；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

（三）与其他投标单位恶意串通；

（四）中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

（五）中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

第四部分  评标办法与细则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府招标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

本次招标的评标方法采用综合评分法方法。具体方法及流程如下：

### 一、接收投标文件及开标

招标人按招标文件规定的时间和地点接收投标文件和开标。投标人必须派法定代表人或授权代表参加并签到。招标人负责唱出每个投标单位、投标总价、以及招标人认为必要的、合适的其它内容。招标人负责做好有关记录，记录中唱出的结果由各投标人法定代表人或授权代表、监督代表签字确认。

### 二、评标

评标分两个阶段进行：投标文件资格性和符合性审查和投标文件详细评审。

（一）投标文件资格性和符合性审查

1.各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行资格性和符合性审查。资格性和符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。详见附件1资格性检查及符合性检查表

2.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

3.应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.在评审中发现未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过资格性和符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

（二）投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据进行评分。按总分高低排出名次。评标委员会依据评审得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 三.评分标准和权重

### （一）评标方法、步骤及标准

      - 本次评标采用综合评分法。

      - 资格性和符合性审查。

        - 评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

        - 只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

        - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，以让其核证、澄清事实。

      - 技术、商务及价格评审

3.1 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 30% | 20% |

3.2 技术、商务评审

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。技术、商务评分项明细及各单项所占权重详见附件2、附件3。

3.3 价格评审

3.3.1 投标报价错误的处理原则：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.3.2 评标价的确定：评标委员会按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3.3.3价格评分

通过初审且取费费率最低的投标报价为评标基准价，其价格评分为20分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格评分=（评标基准价÷投标价）×20

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。价格评分项明细及各单项所占权重详见附件4。

3.4 评标总得分及统计：将各评委的评分算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

      - 中标投标人的确定

4.1	推荐中标候选投标人名单：本项目每个包组推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术、商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

4.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读标为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

### （二）中标单位的确定

推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标得分由高到低顺序排列。各评委对计分表校核无误后全体评委在综合评分表上签名确认。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

#### 四.定标和授标

1、根据评标委员会的评标结果，每个包组确定1名中标人。全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2、综合得分排名第一的中标候选单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选单位为中标人。

3、评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人确认，确认后由招标人与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

4、公布中标结果：中标人确定后，《中标结果》将公告于下列媒体：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

5、在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标单位发出《中标通知书》，中标人应按招标文件规定向招标人提交相应文件，并在规定时间内与业主签订合同。

6、在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二中标候选单位确定为中标人。

7、凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人不得向投标人及评标无关的其他人透露。本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经招标人许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

### 五.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1    资格性检查及符合性检查表

附件2    商务评审表

附件3    技术评分表

附件4    报价评分表

附件5    招投标活动时间安排表

附件6   平面图纸（另册）  包括：1、广东外语外贸大学北区-首层厨房设备平面图；2、广东外语外贸大学南区-首层厨房设备平面图。

附件1：

资格及符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）是唯一的. |
|  | 2.对标的物的关键没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 5.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 7.投标有效期为投标截止日起90天。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

附件2：

商务部分评分标准（30分）

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业 类似 业绩 | 8 | 近3年内（2016年1月-2018年12月）所投包组有类似项目设计业绩：单项合同在10万元以上的，每项得2分，最多得8分。（需附项目合同） |  |
| 二 | 企业 业绩 获奖 | 6 | 近5年内（2014年1月-2018年12月）所投包组有类似工程设计项目中，获省级奖项及以上，每项得3分；获市（副省级）奖项，每项得2分。 以上奖项合计最多得6分。 |  |
| 三 | 项目负责人 | 6 | 1.拟派项目负责人具备所做设计相关专业高级职称得4分；（需提供职称证复印件） 2. 项目负责人近5年内所做的项目有获过市级以上奖项的，每项加1分，最高得2分。（需提供奖项复印件） |  |
| 四 | 项目团队 | 6 | 1.拟派项目团队成员（除项目负责人外）具备高级职称的得2分 2.具备相关工程师资格，每个得1分，最高得4分 |  |
| 五 | 设计资质等级 | 4 | 建筑工程设计资质乙级得2分，建筑工程设计资质甲级得4分。 |  |
| 总计 | 30 |  |  |

附件3:

技术部分评分标准（50分）

| 序号 | 项 目 | 分值 分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 相关工作基础情况 | 5 | 对所做设计内容相关规范了解及熟悉程度，了解充分，符合项目要求得5分了解比较充分，基本符合项目要求得3分，理解一般得1分 |  |
| 二 | 对设计任务的理解程度 | 5 | 评标委员会对投标人对设计任务的理解程度进行评分。优：5分；良：3分；差1分。 |  |
| 三 | 对方案的优化、改善建议 | 20 | 包组一：对招标方案的优化、改善建议，有具体清晰合理的优化建议、且有详细设计说明的，投标方案提供详细图纸，图纸深度基本达到施工图深度，得20分。 包组二：有后厨平面布置的设计构想、思路和计划；大堂的家具布置（合理、科学、尽可能增加就餐位）、空调、天花（简洁、大方、符合学校风格）等的方案具体详细。对招标方案的优化、改善建议所做出的书面的说明：有具体清晰合理的优化建议、且有详细说明的得20分。 |  |
|  |  |  | 包组一：对招标方案的优化、改善建议，有比较清晰合理的优化建议、且有设计说明的，投标方案提供基本图纸，图纸深度基本达到初步设计深度。得15分 包组二：有后厨平面布置的设计构想、思路和计划；大堂的家具布置、空调、天花等的方案，但方案可行性一般。对招标方案的优化、改善建议所做出的书面的说明：有比较清晰合理的优化建议、有说明但不完善的得15分 |  |
|  |  |  | 包组一：对招标方案的优化、改善建议，有比较清晰合理的优化建议、且有设计说明的。得10分 包组二：有后厨平面布置的设计构想、思路和计划；大堂的家具布置、空调、天花等的方案，但方案可行性较差。对招标方案的优化、改善建议所做出的书面的说明：有优化建议但无详细说明的得10分 |  |
|  |  |  | 无任何优化建议得0分。 |  |
| 四 | 工作时间和进度合理 | 10 | 1.工作时间和进度安排合理得10分 2.工作时间和进度安排比较合理得7分 3.工作时间和进度安排一般合理得3分 4.无0分 |  |
| 五 | 质量和技术保障后期服务措施 | 10 | 1.质量和技术保障措施可行，承诺提供后期服务，内容清晰明了的得10分 2.质量和技术保障措施可行，承诺提供后期服务，内容不够清晰的得5分 3.没提供得0分 |  |
| 总计 | 50 |  |  |

附件4:

报价部分评分标准

| 序号 | 评标内容 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 20 | 各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值 |

# 附件5：

# 招投标活动时间安排表

制表日期：2019年3月

| 项目名称 | 2019年第一批大型修缮项目设计服务采购 | 联系人 | 潘老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售招标文件 | 2019年3月25日- 3月29日 工作日9:00至17:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00至17:00） 联系人：徐工、联系电话：36641058 | 广东外语外贸大学南、北校区 |
| 递交投标书 | 2019年4月9日 8:30时至9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启技术、 经济标书 | 2019年4月9 日 9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评标和定标 | 2019年4月9日 10:00时至12:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

附件6   平面图纸（另册）  包括：1、广东外语外贸大学北区-首层厨房设备平面图；2、广东外语外贸大学南区-首层厨房设备平面图。

# 第五部分 投标文件格式

目  录

1.自查表	14

2.报价表	15

3.投标函	16

4.资格证明文件	17

5.服务条款偏离表	18

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码。

投标文件

（正本/副本）

（包组一/包组二）

项目名称：         ……

项目编号：  　　   ……

投标人名称：

日    期：           年      月      日

## 自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

包组号：

| 评审内容 | 文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

项目名称：                              招标编号：

投标人名称：

投标报价：

投标取费费率为          % 。

（注：投标的取费费率超过最高限额4%的均按废标处理）

投标人：                     （全称、签章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或授权委托人：                  （盖章、签字）

注册建筑师：                              （盖章、签字）

日期：   年   月   日

投 标 函

致：广东外语外贸大学

1.根据已收到的贵校关于2019年第一批大型修缮项目设计服务采购招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的全部内容和其他有关文件后，我方愿以报价表所报的投标取费费率为设计费的取费，按上述招标文件及合同条件、技术规范的条件承包上述工程的设计、咨询工作。

2.一旦我方中标，我方保证在建设单位下达通知3天内开始设计工作，按招标文件要求的质量和进度完成全部设计工作。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我方的投标文件将构成约束我们双方的合同。

5. 一旦我方中标，我方承诺按建设单位和评标委员会评审意见及图纸审查机构的意见，对设计方案和设计图纸进行修改完善。

6.其他：  无。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

开户行电话：

日期：        年       月       日

## 资格证明文件

#### 3.1	营业执照副本（复印件）

#### 3.2	法定代表人证明书

法定代表人证明书

（　 ）第　号

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

#### 3.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 3.5	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 服务条款偏离表

| 序号 | 服务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

投标人认为必要说明的其他内容

第六部分　合同格式

合　同　书

合同编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# GF-2000-0209

建设工程设计合同（一）

（民用建设工程设计合同）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：                 广东外语外贸大学

设计人：

编制日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

建设工程设计合同

发包人：广东外语外贸大学

设计人：

发包人委托设计人承担                设计相关事宜，经双方协商一致，签订本合同。

# 第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》（2002年修订本）。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

# 第二条　本合同设计项目的内容、名称、投资及设计费见下：

# 1. 工程总造价约      万元，本工程属于改造修缮工程。

# 设计费包含该单项工程的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收费用、设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等设计人为完成该单项工程设计工作所发生的所有费用及税金。

# 2. 本合同设计项目内容为：2019年第一批大型修缮项目设计服务采购项目，该工程的方案已经初步确认,根据已确认的方案对2019年第一批大型修缮项目设计服务采购项目进行深化施工图设计，承担本项目方案深化的施工图设计以及施工期间变更图纸的设计任务，配合项目竣工时完善图纸相关工作。

# 第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关平面图纸、相关纪要及设计任务书等 | 1 | 作为招标文件附件一起提交 |  |

# 第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图的初稿 | 2 | 作为投标文件附件一起提交 |  |
| 2 | 招标人确认的施工图蓝图，最终确定的电子版蓝图。 | 12 | 合同签订20天内 | 经招标人方确认（每张光盘内包括CAD格式及PDF格式各一份） |
| 3 | 完善设计变更文件、竣工图确认盖章 |  | 工程竣工后 |  |

# 第五条　本合同设计收费为        元人民币。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 （元） | 付费时间及要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款 | - | 提交招标人确认的施工图纸后15个工作日内（根据招标的项目预算为基数，按投标取费费率支付暂定总价的40%） |
| 第二次付款 | - | 工程竣工验收合格，配合完成设计变更手续，确认竣工图后7个工作日内（按中标施工合同价款为基数，一次性支付剩余的款项） |

# 备注：设计人除需完成合同范围内的设计任务外，还需配合现场完成必要的设计变更。以施工合同价为基数，增加变更造价预算范围10%内的变更，由投标人无偿配合招标人完成相关设计任务；如因业主原因造成重大变更，变更的造价预算超过施工合同价的10%，以超过10%部分的造价为基数，按原合同的取费费率，增加设计费，另签补充协议。

# 第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

6.1.5 发包人必须及时将设计人完成的各阶段设计图纸及文件进行审批，并将审批意见及时送设计人。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行的建筑设计法规、法例以及相关的技术规范

1、_

2、_

3、                                  _

6.2.3设计合理使用年限为_______按国家相关规定________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、变更和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

# 第七条　违约责任：

7.1发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

# 第八条　其他

8.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.3 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由___广州___仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.4 本合同一式__8__份，发包人__6__份，设计人__2__份。

8.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：广东外语外贸大学        设计人名称：

（盖章）　　　　　　　　　 　      （盖章）

法定代表人：　　                  　法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

住　　所：广州市白云大道北2号     　住　　所：

邮政编码：510421　　　　　　　　    邮政编码：

电　　话：　　　  　                 电　　话：

开户银行：　　　　　　　　      　  开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　      　  银行帐号：

# Text boxes

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日